Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  "16" января 2017 г. N 139

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории города Кургана

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», постановлением Главы города Кургана от 31.07.2015 г. № 164 «Об утверждении Инвестиционной декларации муниципального образования города Кургана» в целях создания в городе Кургане благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности Администрация города Кургана постановляет:

- Утвердить Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории города Кургана согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Администрации города Кургана    Жижина А.В.

Руководитель Администрации

города Кургана                                                                    А.Ю. Потапов

Бида М.Г.

46-20-43

|  | Приложение к постановлению Администрации города Кургана от _____________ г. № ________ «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории города Кургана» |
| --- | --- |

РЕГЛАМЕНТ

сопровождения инвестиционных проектов,

реализуемых и (или) планируемых к реализации

на территории города Кургана

- Раздел 1. Общие положения

1.1. Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории города Кургана (далее – Регламент), определяет порядок работы Администрации города Кургана по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории города Кургана (далее – инвестиционные проекты).

1.2. Настоящий Регламент направлен на оказание содействия при реализации инвестиционных проектов, а также на координацию взаимодействия Администрации города Кургана с инвесторами, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Курганской области, исполнительными органами государственной власти Курганской области и иными организациями.

1.3. В настоящем Регламенте используются следующие основные понятия:

инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

инвестор - субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и обеспечивающий их целевое использование. Субъектами инвестиционной деятельности могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные;

сопровождение инвестиционного проекта – оказание методической и консультационной помощи инвестору;

куратор инвестиционного проекта – руководитель отраслевого Департамента Администрации города Кургана, курирующего сферу деятельности, в которой реализуется инвестиционный проект (далее – Куратор).

1.4. Исполнитель от Администрации города Кургана - Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана (далее – Исполнитель). Исполнитель координирует работу по сопровождению инвестиционных проектов.

- Раздел 2. Формы сопровождения инвестиционных проектов

- 2.1. Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется в форме оказания методической и консультационной помощи инвестору, способствующей:

- - сокращению сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе реализации инвестиционного проекта;

- - своевременному получению инвестором необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации инвестиционного проекта;

- - оперативной организации переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;

- - своевременному рассмотрению инвестиционных проектов на заседаниях Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в городе Кургане (далее – Проектный офис);

- - размещению информации об инвестиционных проектах в сети «Интернет»;

- - информированию инвесторов о видах государственной и муниципальной поддержки в городе Кургане.

Раздел 3. Порядок взаимодействия Администрации города Кургана

с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов

3.1. Основанием для начала организации сопровождения инвестиционного проекта является поступление обращения инвестора в Администрацию города Кургана или отраслевые Департаменты Администрации города Кургана.

К обращению инвестор прикладывает сведения об инвестиционном проекте согласно форме сведений об инвестиционном проекте, указанной в приложении к настоящему Регламенту.

В сопровождении инвестиционного проекта может быть отказано инвесторам:

- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также деятельность которых приостановлена в соответствии с действующим законодательством;

- предоставившим недостоверные сведения и документы;

- имеющим задолженности по всем видам платежей и обязательств в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

- имеющим размер среднемесячной заработной платы одного работника за последний отчетный квартал ниже установленного в данный момент минимального размера заработной платы в Курганской области.

3.2. Обращение может быть подано:

- на бумажном носителе в адрес Администрации города Кургана (или отраслевых Департаментов Администрации города Кургана);

- в электронном виде путем размещения заявки на сопровождение инвестиционного проекта на официальном сайте муниципального образования города Кургана в разделе «Инвесторам» (http://kurgan-city.ru/about/dep/derpit/invest/sopr-invest-proekt/).

3.3. Копия обращения инвестора в течение 3 рабочих дней с момента поступления данного обращения в адрес Администрации города Кургана (или отраслевых Департаментов Администрации города Кургана) направляется Исполнителю от Администрации города Кургана для принятия решения о соответствии или не соответствии обращения требованиям, установленным пунктом 3.1. раздела 3 настоящего Регламента.

Исполнитель от Администрации города Кургана в течение 3 рабочих дней после поступления копии обращения в его адрес информирует отраслевой Департамент Администрации города Кургана о принятом решении.

3.4. Ответственность за достоверность сведений об инвестиционном проекте, предоставляемых инвестором, несет инвестор.

3.5. В случае если обращение инвестора не соответствует требованиям, установленным пунктом 3.1. раздела 3 настоящего Регламента, Администрация города Кургана (или отраслевой Департамент Администрации города Кургана, в адрес которого поступило обращение) в течение 10 рабочих дней с момента поступления обращения направляет инвестору уведомление об отказе в рассмотрении обращения и рекомендации о необходимости выполнений требований, установленных пунктом 3.1. раздела 3 настоящего Регламента.

3.6. В случае если обращение инвестора соответствует требованиям, установленным пунктом 3.1. раздела 3 настоящего Регламента, Администрация города Кургана (или отраслевой Департамент Администрации города Кургана, в адрес которого поступило обращение) в течение 10 рабочих дней с момента поступления обращения готовит заключение о целесообразности реализации инвестиционного проекта и направляет Исполнителю для рассмотрения на заседании Проектного офиса.

Заключение о целесообразности реализации инвестиционного проекта готовится с учетом значимости, востребованности, реальности реализации проекта, других моментов, важных с профессиональной точки зрения.

3.7. На заседании Проектного офиса:

- принимается решение о сопровождении инвестиционного проекта либо об отказе в его сопровождении;

- в случае принятия решения о сопровождении инвестиционного проекта назначается Куратор.

3.8. Решение о сопровождении инвестиционного проекта принимается в отношении проектов, соответствующих приоритетным направлениям инвестиционной деятельности в городе Кургане (приоритетные направления инвестиционной деятельности утверждены постановлением Главы города Кургана от 31.07.2015 г. № 164 «Об утверждении Инвестиционной декларации муниципального образования города Кургана»).

3.9. Исполнитель не позднее 15 рабочих дней со дня поступления обращения инвестора в Администрацию города Кургана (или отраслевой Департамент Администрации города Кургана, в адрес которого поступило обращение) уведомляет инвестора о принятом решении в сопровождении инвестиционного проекта и сообщает контактные данные Куратора, либо об отказе в его сопровождении.

3.10. искл. Постановление Администрации города Кургана от 29.09.2017 № 7420

3.11. Куратор в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения Проектным офисом о сопровождении инвестиционного проекта:

- запрашивает недостающую информацию об инвестиционном проекте (при необходимости);

- информирует инвестора о возможных формах государственной поддержки инвестиционного проекта.

3.12. Куратор оказывает инвестору информационно-консультационную поддержку в течение всего периода реализации инвестиционного проекта.

3.13. Куратор имеет право в целях обеспечения решения вопросов, связанных с реализацией инвестиционного проекта, готовить письменные обращения (ходатайства) от имени Администрации города Кургана в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Курганской области, исполнительные органы государственной власти Курганской области и иные организации.

3.14. Куратор ежемесячно в течение всего периода реализации инвестиционного проекта представляет Исполнителю информацию о выполненных мероприятиях по сопровождению инвестиционного проекта.

3.15. При осуществлении сопровождения инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 50 млн. рублей Администрация города Кургана взаимодействует с Департаментом экономического развития Курганской области. Взаимодействие осуществляется в соответствии с Регламентом организации сопровождения крупных инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Курганской области, утвержденным распоряжением Правительства Курганской области от 24.12.2012 г. № 392-р.

___________________________________________________________

|  | Приложение к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории города Кургана |
| --- | --- |

Сведения об инвестиционном проекте

| I. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ/ИСПОЛНИТЕЛЕ (ИНВЕСТОРЕ) ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование организации (для юридических лиц); Ф.И.О. (для физических лиц) | Инициатором может быть как одно, так и несколько физических и/или юридических лиц |  |  |
| Почтовый адрес, контактный телефон, E-mail, сайт в интернете |  |  |  |
| Сфера деятельности |  |  |  |
| Ф.И.О. руководителя, контактные данные |  |  |  |
| Контактное лицо | Контактные данные для оперативного взаимодействия по вопросам, связанным с проектом |  |  |
| II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ |  |  |  |
| Наименование проекта |  |  |  |
| Место реализации проекта | Город Курган |  |  |
| Общая стоимость проекта | Указывается общий объем вложений в рублях |  |  |
| Форма реализации | ☐Новое строительство, ☐Модернизация, реконструкция, ☐Расширение действующего производства |  |  |
| Краткое резюме/идея проекта/цель проекта | Краткое описание идеи и сути проекта. Что именно предполагается создать в результате реализации проекта. Долгосрочные цели на три-пять лет (например, доля на рынке, используемые технологии, ноу-хау, цели импортозамещения, экспортной ориентации и др.), важнейшие факторы достижения успеха. Направления вложения средств, в чём привлекательность проекта. Актуальность выбранного направления реализации проекта. Конкурентные преимущества проекта. Использование местных сырьевых ресурсов. Возможное влияние на окружающую среду |  |  |
| Продукция (услуги, работы), которую планируется выпускать (оказывать, выполнять) в рамках реализации проекта | Краткое описание продукции (услуг, работ) |  |  |
| Срок реализации проекта, лет | Указывается планируемая или фактическая дата начала инвестиционной фазы проекта (дата начала работ) и планируемая дата завершения инвестиционных работ. Дата выхода на проектную мощность. |  |  |
| Этапы реализации проекта и описание текущего этапа | Опишите основные этапы реализации проекта. На какой стадии находится проект. Проект реализуемый или планируемый к реализации. Например: Есть идея, план, техническое задание, прединвестиционная стадия, проработана концепция проекта, есть прототип, сформирован участок для размещения предприятия, проект вышел на рынок и т.п. |  |  |
| Наличие документации по проекту | ☐Концепция проекта, ☐инвестиционное предложение, ☐маркетинговые исследования, ☐техническая оценка, ☐технико-экономическое обоснование, ☐финансовая модель, ☐бизнес-план, ☐проектно-сметная документация, ☐необходимые согласования и разрешения, ☐конкурсная документация, ☐заключения государственной экспертизы, ☐акты ввода в эксплуатацию, ☐____________________________________ |  |  |
| III. ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ПРОЕКТА И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ | тыс. руб. | % от общей стоимости проекта |  |
| Общая стоимость проекта, тыс. руб. |  | 100 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| освоенные инвестиции: |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| -за счет собственных средств |  |  |  |
| - за счёт внешних источников (указать какие: кредиты банков, субсидии, лизинг, займы государственные институтов развития и т.п.) |  | Указывается общий объем освоенных инвестиций в % вложенных в проект на текущую дату, с учетом НДС. |  |
| дополнительно требуемые инвестиции: |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| - собственные средства |  |  |  |
| - внешние источники (указать какие: кредиты банков, субсидии, лизинг, займы государственные институтов развития и т.п.) |  |  |  |
| ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | Наличие | Необходимость |  |
| Наличие земельного участка для реализации проекта | ☐Есть ☐Нет ☐Собственность ☐Аренда | ☐Есть ☐Нет ☐Собственность ☐Аренда |  |
| Местоположение |  |  |  |
| Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |
| Категория земель |  |  |  |
| Площадь, Га |  |  |  |
| Срок аренды |  |  |  |
| Площадь предполагаемой застройки, кв. м. |  |  |  |
| Назначение возводимых зданий и сооружений |  |  |  |
| ЗДАНИЕ (ПОМЕЩЕНИЕ) ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | Наличие |  | Необходимость |
| Наличие производственных площадей | ☐Есть ☐Нет |  | ☐Есть ☐Нет |
| Название объекта (назначение) |  |  |  |
| Местоположение |  |  |  |
| Общая площадь (м²) |  |  |  |
| Общее состояние и предполагаемые объемы улучшения |  |  |  |
| Варианты использования объекта |  |  |  |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Наличие | Необходимость |  |
| Необходимость подключения к электросетям | ☐Есть ☐Нет | ☐Есть ☐Нет |  |
| Потребляемая мощность, кВт/ч |  |  |  |
| Категория надежности потребления |  |  |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | Наличие |  | Необходимость |
| Необходимость подключения к теплосетям | ☐Есть ☐Нет |  | ☐Есть ☐Нет |
| Источник теплоснабжения (выбрать один из вариантов) | ☐Автономное теплоснабжение ☐Центральное теплоснабжение |  |  |
| Мощность, Гкал/ч |  |  |  |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | Наличие | Необходимость |  |
| Необходимость подключения к газопроводу | ☐Есть ☐Нет | ☐Есть ☐Нет |  |
| Направление использования газа (выбрать варианты) | ☐Производственные нужды ☐Горячее водоснабжение ☐Отопление (указать отапливаемую площадь, кв. м) | ☐Производственные нужды ☐Горячее водоснабжение ☐Отопление (указать отапливаемую площадь, кв. м) |  |
| Расход газа, куб. м/ч |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ | Наличие |  | Необходимость |
| Необходимость подключения к сетям водоснабжения | ☐Есть ☐Нет |  | ☐Есть ☐Нет |
| Наличие скважины на участке |  |  |  |
| Питьевая вода, куб. м./сут. |  |  |  |
| Техническая вода, куб. м./сут. |  |  |  |
| Горячее водоснабжение (при индивидуальном источнике теплоснабжения), куб. м./сут. |  |  |  |
| Необходимость подключения к сетям водоотведения | ☐Есть ☐Нет |  | ☐Есть ☐Нет |
| Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков, куб. м./сут. |  |  |  |
| Водоотведение ливневых вод, куб. м./сут. |  |  |  |
| СВЯЗЬ | Наличие | Необходимость |  |
| Интернет, скорость |  |  |  |
| Городская телефонная связь, количество номеров, шт. |  |  |  |
| ТРАНСПОРТ | Наличие | Необходимость |  |
| Подъездные дороги | ☐Есть ☐Нет | ☐Есть ☐Нет |  |
| Грузооборот автотранспортом (автомобилей/сутки, грузоподъемность) |  |  |  |
| Наличие ж/д путей (необходимость, грузооборот вагонов/сутки) |  |  |  |
| Количество парковочных мест, шт. |  |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ | Наличие | Необходимость |  |
| Производственное оборудование |  | Опишите потребность в оборудовании |  |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | Наличие | Необходимость |  |
| Потребность в трудовых ресурсах |  |  |  |
| РАБОТЫ (УСЛУГИ) |  |  |  |
| Опишите потребность в услугах третьих лиц (например, проектные работы, работы по монтажу и т.п.) |  |  |  |
| IV. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОМ СОДЕЙСТВИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| Организационное содействие |  |  |  |
| Финансовая поддержка |  |  |  |
| Информационная поддержка |  |  |  |
| Потребность в кадровом обеспечении проекта |  |  |  |
| Иная поддержка |  |  |  |
| V. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| Экономическая эффективность проекта | Принятое значение ставки дисконтирования денежных потоков проекта, Чистая приведенная стоимость (NPV), Внутренняя норма доходности (IRR), Простой и дисконтированный срок окупаемости (PBP и DPBP), мес., Индекс доходности (PI), Показатели рентабельности, Расчетные значения параметров чувствительности проекта. |  |  |
| Социальная эффективность проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест. Средний уровень заработной платы (в том числе относительно среднего уровня заработной платы по субъекту Федерации). |  |  |
| Бюджетная эффективность проекта | Указывается (при наличии) расчетный и фактический объем налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета, бюджета Курганской обл., муниципального бюджета. |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |

Заявитель подтверждает, что:

- в отношении него (инвестора) не принято решение о ликвидации, реорганизации, не возбуждена процедура признания несостоятельным (банкротом);

- он (инвестор) не имеет просроченной задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием городом Курганом, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды;

- его (инвестора) деятельность не приостановлена в соответствии с действующим законодательством;

- размер среднемесячной заработной платы одного работника за последний отчетный квартал составляет _____________ рублей.

Подтверждаю _______________________

подпись

Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных».

Я предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов.

Достоверность представленных сведений гарантирую.

Заявитель (инициатор инвестиционного проекта)  ______________________(__________________)		                                                                     (подпись)                                        (Ф.И.О.)

«____» ____________________20___ г.

М.П.

____________________________________________